| No | Fase | Aktivitas Utama | Output / Deliverable | PIC Utama | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assessment / Review Existing | Review fitur existing, alur bisnis (AS-IS), issue & pain point | Assessment Report, Daftar Issue & Rekomendasi | Business + IT | 2 minggu |
| 2 | Requirement & Gap Analysis (Fase 2) | Identifikasi kebutuhan TO-BE, gap analysis, prioritas fitur | BRD / FRD, Scope Fase 2 | Business (Lead) + IT | 2 minggu |
| 3 | Solution Design | Desain arsitektur, UI/UX, integrasi, estimasi effort | Solution Design Doc, Wireframe | IT (Lead) | 2 minggu |
| 4 | Development & Enhancement | Coding fitur baru, enhancement existing, bug fixing | Versi aplikasi Fase 2 (DEV/SIT) | IT Dev | 4 minggu |
| 5 | Testing & UAT | SIT, UAT, perbaikan hasil UAT | UAT Sign-Off | Business (UAT) + IT | 2 minggu |
| 6 | Deployment / Go-Live | Deploy ke production, training user | Aplikasi Live, User Guide | IT + Business | 1 minggu |
| 7 | Post Go-Live Support | Monitoring, bug minor, evaluasi | Support Log, Evaluasi | IT Support | 1 minggu |
| TOTAL WAKTU |  |  |  |  | 10 minggu |

TIME LINE GO LIVE RENJANA.KELAZZ.MY.ID

Remarks:

- Business Adalah mengacu kepada tim RENJANA dan/atau IKAFH UNDIP yang ditunjuk

- IT Adalah mengacu kepada tim IT yang Menyusun aplikasi RENJANA

Catatan Website/LMS

- Halaman Website diberikan penghantar

- pengenalan Program Pembelajaran Digital, Mandiri, dan Flexble

- Pengenalan LMS dan LXP

- Pengertian Metode Pembelajaran

- Mandiri

- hybrid

- Online/Daring

- Offline/Luring

- Dasboard User

- Identitas user ditambahkan

- Laporan Status/Report Pencapaian Pembelajaran

- Progress hanya angka/statik

- Tidak ada visual timeline atau milestone

- Tidak ada reminder otomatis “lanjutkan modul”

- Grafik tren

- Insight otomatis (misalnya: “40% user berhenti di Modul 3”)

- Tambahkan Continue Learning Card

- Progress bar + status modul

- Dasboard Admin

- Grafik tren per program

- Database & Download peserta

- Dasboard Instructor

- Grafik tren per program

- Item bisa update modul belum ada.

- Terkait dengan pendaftaran peserta kegiatan training, yang sifanya offline seperti Webinar Umum tidak berbayar dan PKPA, Mediator berbayar ini belum ada contoh ya mas?

- Materi dan flayer kegiatan Webinar sebagai sarana di website coba dibuat contohnya mas yudi, daftar peserta dan absensi langsung ada sertifikatnya.

- Daftar-presensi-evaluasi-sertifikat